## Slide 1
ГИБКИЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТАМИ
Agile • итерации • ценность • непрерывное улучшение
Обзор методологий и выбор подхода под задачи проекта

## Slide 2
Что такое гибкое управление?
Гибкие подходы помогают создавать результат постепенно, проверяя решения на практике и адаптируясь к изменениям.
1
Планируем
Выбираем ближайшую цель
→
2
Создаём
Делаем часть продукта
→
3
Проверяем
Тестируем и собираем отзывы
→
4
Улучшаем
Меняем приоритеты и повторяем
Главная идея: не ждать идеального финала — регулярно получать полезный результат и учиться на обратной связи.

## Slide 3
Итеративно-инкрементальный подход
Итерация
Повторяющийся цикл: уточнение требований → планирование → разработка → проверка → обратная связь.
Инкремент
Новая функциональная часть продукта, добавленная к уже созданному результату и приносящая пользу.
Как накапливается результат
База
+ функция 1
+ функция 2
+ улучшение
Пользователь видит промежуточные версии, а команда раньше обнаруживает ошибки и снижает неопределённость.

## Slide 4
Почему появились гибкие подходы?
Требования меняются
Представление о продукте уточняется в процессе работы.
Технологии развиваются
Инструменты и платформы быстро устаревают.
Рынок ускоряется
Важно раньше показать продукт и получить реакцию клиентов.
Проекты сложны
Не все риски и взаимосвязи можно предсказать заранее.
Риски нужно проверять рано
Проблемы дешевле исправлять до финального этапа.
Заказчик — участник
Регулярная обратная связь помогает создавать нужный результат.

## Slide 5
Гибкий и классический подходы
Критерий
Классический подход
Гибкий подход
Планирование
Большая часть плана задаётся заранее
Детали уточняются по ходу работы
Изменения
Обычно требуют формального согласования
Принимаются и расставляются по приоритету
Поставка
Чаще крупный результат в конце этапов
Небольшие результаты регулярно
Обратная связь
На контрольных точках
Постоянно после итераций
Риски
Часть проблем может выявиться поздно
Гипотезы и решения проверяются раньше
Это не противопоставление «хорошего» и «плохого»: гибридные модели сочетают долгосрочные контрольные точки с гибкой разработкой.

## Slide 6
Kanban: управляем потоком задач
Визуализируйте работу и ограничивайте количество задач, которые команда делает одновременно.
Очередь
Триаж запросов
Уточнить требования
В работе
Реализация функции
Проверка
Тестирование
Готово
Релиз 1.2
WIP — лимит незавершённой работы
Меньше переключений и ожидания, больше фокуса.
Где полезен
Поддержка, заявки, маркетинг и непрерывный поток задач.

## Slide 7
Lean: ценность без лишних потерь
Цель Lean — максимизировать ценность для клиента, устраняя работу, которая не приносит пользы.
1
Ожидание решений
2
Лишние согласования
3
Дефекты и переделки
4
Невостребованные функции
5
Избыточная отчётность
6
Неиспользованный потенциал
Практика: создать минимально жизнеспособный продукт (MVP), проверить гипотезу на пользователях и развивать только то, что подтверждает ценность.
Риск: чрезмерная экономия без внимания к качеству ведёт к техническому долгу и перегрузке команды.

## Slide 8
Crystal: методология под команду
Crystal — семейство подходов, в котором процесс адаптируют к размеру команды и критичности продукта.
1
Люди
Коммуникация и сотрудничество важнее жёсткого регламента.
2
Адаптация
Процесс меняется под конкретную ситуацию.
3
Поставка
Рабочий продукт появляется регулярно.
Сильная сторона
Учитывает человеческий фактор и различия команд.
Ограничение
Нужен опыт, чтобы выбрать достаточный уровень формализации.

## Slide 9
Crystal: варианты по цветам
Цвет условно отражает масштаб команды и критичность системы: чем выше риск и больше людей, тем больше координации и формализации.
Clear
Очень небольшие команды; лёгкий процесс и тесное общение.
Yellow
Небольшие команды; больше согласования и документации.
Orange
Команды среднего размера; роли, планирование и координация заметнее.
Red
Более крупные команды; нужны более формальные механизмы управления.
Maroon
Большие проекты; координация и контроль становятся существеннее.
Diamond / Sapphire
Высокая критичность, например безопасность или финансовые последствия; больше строгости и контроля.
Названия и границы вариантов в разных описаниях Crystal могут немного различаться; цвет — ориентир, а не универсальная шкала.

## Slide 10
Crystal: как выбрать подходящий вариант
При выборе оценивают не только численность команды, но и цену ошибки, требования к безопасности и потребность в подтверждении соответствия.
1. Размер команды
Чем больше участников, тем важнее явные договорённости, роли и синхронизация.
2. Критичность продукта
Если ошибка может привести к серьёзному ущербу, нужны более строгие проверки и контроль.
3. Коммуникация
Частые прямые контакты помогают небольшой команде обходиться меньшим количеством регламентов.
4. Регулярное улучшение
Команда анализирует, что мешает поставке, и подстраивает процесс под реальные задачи.
Принцип Crystal: выбрать минимально достаточный процесс — не перегружать команду, но и не игнорировать риски.

## Slide 11
SAFe: масштабирование Agile
SAFe помогает согласовать работу множества команд, бизнес-направлений и стратегических целей.
Портфель
Стратегия и инвестиции
Крупные решения
Архитектура и зависимости
Программа
Общий ритм поставки
Команда
Ежедневная разработка
Подходит крупным организациям и программам с большим числом зависимостей.
Минус: внедрение сложное; без изменения культуры фреймворк рискует стать набором формальностей.

## Slide 12
SAFe: как работает масштабирование Agile
Команды объединяются вокруг общего продукта или потока ценности и работают в согласованном ритме.
PI Planning
Команды совместно планируют ближайший период, согласуют цели и выявляют зависимости.
1
Работа итерациями
Каждая команда выполняет задачи короткими циклами и регулярно проверяет качество.
2
Общая интеграция
Результаты команд регулярно объединяются, чтобы проблемы совместимости обнаруживались раньше.
3
Обзор и адаптация
Участники оценивают общий результат, устраняют препятствия и корректируют следующий план.
4
Смысл SAFe: синхронизировать решения и поставку между командами, не отменяя командную гибкость.

## Slide 13
Nexus: несколько команд — один продукт
Nexus фокусируется на интеграции результатов нескольких команд, работающих над единым продуктом.
Команда A
Команда B
Команда C
Общая
интеграция
Единый
продукт
Ключевой акцент: совместное планирование, прозрачные зависимости и регулярная интеграция — не в конце проекта, а постоянно.

## Slide 14
Extreme Programming (XP): качество кода
XP ориентирован на быстрое реагирование на изменения и техническое качество программного продукта.
TDD
Тесты до или вместе с кодом
Парное программирование
Два разработчика совместно решают задачу
Непрерывная интеграция
Изменения часто объединяются и проверяются
Рефакторинг
Улучшение структуры без смены поведения
Малые релизы
Частая поставка работающих версий
Простой дизайн
Не усложнять решение без необходимости
Лучше всего подходит командам, готовым поддерживать автоматизированные тесты и регулярно улучшать код.

## Slide 15
FDD: разработка по функциям
Feature-Driven Development организует работу вокруг небольших функций, значимых для заказчика.
01
Общая модель
Понять предметную область
→
02
Список функций
Разложить продукт на ценность
→
03
Планирование
Определить приоритеты и сроки
→
04
Проектирование
Продумать конкретную функцию
→
05
Реализация
Разработать и проверить
Преимущество
Прогресс понятен через готовые бизнес-функции.
Ограничение
Сложнее применять, когда функции заранее неясны и нужны эксперименты.

## Slide 16
DSDM: гибкость с формальным управлением
DSDM сочетает итеративную разработку с ролями, контролем качества и прозрачной приоритизацией.
ФИКСИРУЕМ
Время
Ресурсы
Качество
→
АДАПТИРУЕМ
Содержание
и приоритеты
функций
Для кого?
Организации, которым нужна гибкость, но важны роли, контрольные процедуры и связь с бизнес-целями.
Ключевой принцип: если сроки и ресурсы ограничены, меняют объём работ, а не бесконтрольно снижают качество.

## Slide 17
Как выбрать подход под тип проекта
Поддержка и заявки
Kanban + Lean
Поток непредсказуем; важны очередь, WIP и поиск потерь.
Новый цифровой продукт
XP / Lean / FDD
Выбор зависит от приоритета: качество кода, гипотезы или бизнес-функции.
Несколько команд — один продукт
Nexus
Основной риск — зависимости и интеграция результатов.
Крупная корпоративная программа
SAFe
Нужно согласовать команды, стратегию, бюджеты и архитектуру.
Исследования и инновации
Lean + эксперименты
Проверять гипотезы короткими циклами и ограничивать затраты.
Небольшая команда
Crystal
Процесс адаптируется к людям, размеру и критичности продукта.

## Slide 18
Условия успешного внедрения Agile
1
Цель ясна
Команда понимает, какую ценность создаёт.
2
Обратная связь регулярна
Пользователи и заказчик участвуют в проверке результата.
3
Работа прозрачна
Видны приоритеты, блокеры и состояние задач.
4
Качество встроено
Тестирование и критерии готовности — часть процесса.
5
Улучшения постоянны
Команда анализирует не только продукт, но и способ работы.
Гибкость — это не отсутствие дисциплины, а способность менять план на основе фактов.

## Slide 19
План на сегодня
Очередь
2
На трицепс (4x15)
Пресс (3x20)
В работе
1
На бицепс (4x15)
R
✓ Готово
2
Подтягивания (3x10)
R
Жим лежа (3x10)
R
Пример использования методологии Kanban в жизни

## Slide 20
Практический пример Lean: Toyota
Toyota развивала Toyota Production System (TPS) — производственную систему, в которой ценность создаётся с минимальными потерями и с постоянным вниманием к качеству.
Just-in-Time
Производить и передавать детали тогда, когда они нужны следующему этапу, и в необходимом количестве. Это помогает сокращать лишние запасы и ожидание.
Jidoka
Если обнаружена неисправность или дефект, процесс останавливают, чтобы не передавать проблему дальше и устранить её причину.
Kaizen — постоянные улучшения
Сотрудники регулярно предлагают небольшие улучшения рабочих процессов, чтобы повышать качество и облегчать работу.
Что даёт такой подход
Меньше потерь и дефектов, более короткий производственный цикл и лучшее соответствие выпуска спросу.
Главный урок: Lean — не просто экономия ресурсов, а системное устранение потерь и улучшение процесса с участием людей.

## Slide 21
Заключение
Гибкие подходы помогают управлять неопределённостью и быстрее получать полезный результат.
Итеративность помогает регулярно проверять решения и получать обратную связь.
Инкрементальность позволяет поставлять продукт частями, каждая из которых добавляет ценность.
Kanban и Lean улучшают поток работы и сокращают потери.
Crystal, XP, FDD и DSDM предлагают разные способы организации разработки.
Nexus и SAFe помогают координировать работу нескольких команд и крупных программ.
Выбирать следует не самый популярный фреймворк, а тот, который соответствует рискам, масштабу и целям проекта.